ARGOS

AI

ROADMAP STRATEGICA

Sviluppo Tecnico  •  Business  •  Go-to-Market

Aprile — Luglio 2026

# Introduzione e Principi della Roadmap

Questa roadmap copre le prime 12 settimane di sviluppo di ArgosAI, organizzate in 3 fasi da 4 settimane ciascuna. Ogni settimana bilancia il lavoro tecnico con attività di business, ricerca di mercato e posizionamento.

Come usare questo documento

- Ogni settimana ha task tecnici (sinistra) e task di business (destra) da eseguire in parallelo

- I task tecnici sono ordinati per priorità e dipendenza — rispetta la sequenza

- I task di business non richiedono competenze tecniche, si possono fare in qualsiasi momento della giornata

- Alla fine di ogni fase c'è un checkpoint di revisione: valuta cosa hai imparato e aggiusta la direzione

- Questo documento va caricato nella memoria del progetto ArgosAI in modo che Claude possa aggiornarlo settimana per settimana

Stack tecnologico assunto

- Python + FastAPI per il backend

- HuggingFace Transformers per i modelli LLM

- Modello base: Qwen2.5-7B-Instruct (già configurato)

- Deploy on-premise o su server dedicato del cliente

- Git per versioning, nessun cloud provider necessario

# FASE 1 — Settimane 1-4: Fondamenta Solide

Obiettivo tecnico: consolidare il core engine esistente, correggere i bug noti, aggiungere persistenza e un secondo tool. Obiettivo business: capire il mercato, identificare 2-3 verticali possibili e parlare con almeno 5 potenziali clienti.

| SETTIMANA 1 — Stabilizzazione del Core Engine |  |
| --- | --- |
| ⚙️ SVILUPPO TECNICO | 📊 BUSINESS & MERCATO |
| • Fix critico: try/except nel worker_loop di queue_manager.py | • Ricerca: leggi 10 articoli su AI agents enterprise (Google Scholar + LinkedIn) |
| • Fix critico: riscrivere json_parser.py con json.JSONDecoder().raw_decode() | • Crea profilo LinkedIn per ArgosAI |
| • Fix: migliorare la logica anti-loop in runtime.py (contatore step identici) | • Lista dei 3 verticali da esplorare (es: legale, healthcare, finance) |
| • Aggiungere test unitari per json_parser e validator | • Identifica 10 aziende target per ciascun verticale |
| • Creare file requirements.txt con tutte le dipendenze | • Inizia un foglio Excel con competitor e loro pricing |

| SETTIMANA 2 — Memoria e Persistenza |  |
| --- | --- |
| ⚙️ SVILUPPO TECNICO | 📊 BUSINESS & MERCATO |
| • Implementare ConversationMemory: classe che salva storia su file JSON | • Primo verticale deep-dive: scegli quello più promettente |
| • Integrare ConversationMemory nel runtime.generate() | • Analizza 3 competitor diretti (pricing, feature, target cliente) |
| • Aggiungere session_id alle richieste API (/generate) | • Crea un template di 1 pagina per presentare ArgosAI a un cliente |
| • Creare endpoint GET /session/{id} per recuperare storia | • Contatta 3 potenziali clienti per una call esplorativa (15 min) |
| • Scrivere test per la memoria conversazionale | • Definisci la proposta di valore unica: perché ArgosAI vs OpenAI API? |

| SETTIMANA 3 — Secondo Tool e Tool Framework |  |
| --- | --- |
| ⚙️ SVILUPPO TECNICO | 📊 BUSINESS & MERCATO |
| • Implementare web_search tool (usa DuckDuckGo API gratuita) | • Fai almeno 3 call esplorative con potenziali clienti |
| • Implementare file_reader tool (legge .txt e .pdf) | • Raccogli feedback: quali problemi vogliono risolvere con AI? |
| • Creare cartella /tools con struttura standard per ogni tool | • Ricerca legale base: GDPR e AI Act — cosa serve per vendere in Europa |
| • Aggiungere validazione dei parametri per ogni tool in tool_registry | • Stima rough del pricing: costo infrastruttura vs valore percepito |
| • Documentare come aggiungere un nuovo tool (README interno) | • Crea deck di 5 slide per pitch iniziale |

| SETTIMANA 4 — Monitoring e Checkpoint Fase 1 |  |
| --- | --- |
| ⚙️ SVILUPPO TECNICO | 📊 BUSINESS & MERCATO |
| • Aggiungere metriche: tempo medio inferenza, token/secondo, errori | • CHECKPOINT BUSINESS: analizza le 3 call — quale verticale risponde meglio? |
| • Creare endpoint GET /health con status sistema e metriche | • Definisci il verticale primario su cui concentrarsi |
| • Implementare log rotation per evitare file enormi | • Studia il buyer persona: chi firma il contratto? IT, CEO, CFO? |
| • Scrivere README completo del progetto con architettura | • Prepara una demo script da mostrare in una call |
| • Checkpoint tecnico: test end-to-end dell'intero sistema | • Crea una landing page minimale (anche solo Notion o Carrd) |

✅ DELIVERABLE FINE FASE 1 Tecnico: core engine stabile, memoria conversazionale, 3 tool funzionanti, test suite base Business: verticale scelto, 5+ call fatte, competitor mappati, deck di pitch pronto

# FASE 2 — Settimane 5-8: Agente Multi-Step e Prima Demo

Obiettivo tecnico: costruire un agente capace di eseguire task complessi multi-step, con gestione degli errori robusta e una UI minimale per demo. Obiettivo business: preparare e eseguire la prima demo con un cliente reale, raccogliere feedback, iterare sul pitch.

| SETTIMANA 5 — Agente Multi-Step Robusto |  |
| --- | --- |
| ⚙️ SVILUPPO TECNICO | 📊 BUSINESS & MERCATO |
| • Refactoring runtime.py: separare orchestration da inference | • Definire caso d'uso specifico per il verticale scelto |
| • Implementare AgentPlanner: classe dedicata alla pianificazione step | • Costruire script demo dettagliato (cosa mostrare, in quale ordine) |
| • Gestione dipendenze tra step (output di step N → input di step N+1) | • Studia come fanno demo i competitor (guarda i loro video su YouTube) |
| • Aggiungere timeout per ogni step (evita hang su tool lenti) | • Prepara 5 domande da fare al cliente durante la demo |
| • Test: agente che risolve task in 3+ step concatenati | • Identifica metriche di successo che il cliente capisce (ROI, ore risparmiate) |

| SETTIMANA 6 — UI Minimale per Demo |  |
| --- | --- |
| ⚙️ SVILUPPO TECNICO | 📊 BUSINESS & MERCATO |
| • Costruire una UI web semplice con FastAPI + Jinja2 (no React) | • Fissa 2-3 call demo con potenziali clienti del verticale scelto |
| • Chat interface: input testo, output dell'agente, visualizzazione step | • Prepara ambiente demo stabile (nessun bug visibile al cliente) |
| • Mostrare i tool chiamati in tempo reale nella UI | • Ricerca: come strutturare un contratto pilota a basso rischio per il cliente |
| • Aggiungere endpoint POST /agent per distinguere da /generate | • Definisci cosa include un progetto pilota: durata, costo, deliverable |
| • Deploy su server locale accessibile da browser esterno (ngrok o simile) | • Studia case study di AI agents nel tuo verticale |

| SETTIMANA 7 — Prima Demo con Cliente Reale |  |
| --- | --- |
| ⚙️ SVILUPPO TECNICO | 📊 BUSINESS & MERCATO |
| • Tool specifico per il verticale (es: document_analyzer per legale) | • ESEGUI LE DEMO — prendi appunti dettagliati su ogni reazione |
| • Prompt engineering avanzato: few-shot examples nel build_prompt | • Raccogli obiezioni: privacy, costo, integrazione con sistemi esistenti |
| • Aggiungere confidence score nella risposta finale dell'agente | • Dopo ogni demo: invia follow-up entro 24h con recap e next step |
| • Logging strutturato: ogni sessione agente salvata con tutti gli step | • Analizza feedback: cosa ha colpito di più? Cosa ha confuso? |
| • Fix bug emersi dalla demo (prevedi almeno 2 giorni per questo) | • Aggiusta il pitch in base ai feedback ricevuti |

| SETTIMANA 8 — Iterazione Post-Demo e Checkpoint Fase 2 |  |
| --- | --- |
| ⚙️ SVILUPPO TECNICO | 📊 BUSINESS & MERCATO |
| • Implementare multi-agent base: 2 agenti che collaborano su task diversi | • CHECKPOINT BUSINESS: c'è interesse concreto da qualche cliente? |
| • Agent Router: componente che smista richieste all'agente giusto | • Se sì: struttura proposta commerciale per pilota |
| • Migliorare error handling basandosi sui bug trovati in demo | • Se no: pivota verticale o modifica la proposta di valore |
| • Ottimizzazione velocità: profiling del codice, dove si perde tempo? | • Studia come strutturare il pricing (per token, per agente, per ora?) |
| • Checkpoint tecnico: benchmark inferenza prima/dopo ottimizzazioni | • Definisci il profilo del primo cliente ideale (ICP — Ideal Customer Profile) |

✅ DELIVERABLE FINE FASE 2 Tecnico: agente multi-step robusto, UI demo funzionante, tool verticale-specifico, multi-agent base Business: 3+ demo eseguite, feedback raccolti, proposta pilota pronta, ICP definito

# FASE 3 — Settimane 9-12: Prodotto e Go-to-Market

Obiettivo tecnico: rendere il sistema production-ready, con autenticazione, configurazione per cliente e onboarding automatizzato. Obiettivo business: firmare il primo contratto pilota, costruire la pipeline commerciale, iniziare a costruire il brand.

| SETTIMANA 9 — Autenticazione e Multi-Tenancy |  |
| --- | --- |
| ⚙️ SVILUPPO TECNICO | 📊 BUSINESS & MERCATO |
| • Aggiungere API key authentication al server FastAPI | • Se c'è un cliente interessato: prepara contratto pilota (1-3 mesi) |
| • Implementare customer_id: ogni richiesta è associata a un cliente | • Definisci SLA minimi per il pilota (uptime, tempo risposta, supporto) |
| • Isolare sessioni e log per cliente (nessun dato condiviso tra clienti) | • Crea canale di supporto dedicato per il cliente pilota (email o Slack) |
| • Rate limiting base: max N richieste/minuto per API key | • Studia come altri early-stage B2B SaaS hanno acquisito i primi clienti |
| • Documentazione API: generare Swagger UI automaticamente con FastAPI | • Prepara una case study ipotetica (con dati stimati) da usare nel pitch |

| SETTIMANA 10 — Fine-Tuning e Personalizzazione |  |
| --- | --- |
| ⚙️ SVILUPPO TECNICO | 📊 BUSINESS & MERCATO |
| • Ricerca e implementazione pipeline fine-tuning base con LoRA/QLoRA | • Lancia una newsletter mensile su AI aziendale (Substack o LinkedIn) |
| • Script per preparare dataset di training dal formato cliente | • Scrivi il primo contenuto: 'Perché le PMI non dovrebbero usare ChatGPT' |
| • Test fine-tuning su Qwen2.5-7B con dataset sintetico piccolo | • Identifica 3 eventi o conferenze dove presentare ArgosAI |
| • Creare config.yaml per personalizzare agente per cliente (prompt, tool, modello) | • Costruisci lista di contatti: investitori angel nel settore AI/enterprise |
| • Documentare procedura di onboarding tecnico per un nuovo cliente | • Prepara elevator pitch da 60 secondi (scritto, poi registrati in video) |

| SETTIMANA 11 — Hardening e Preparazione Produzione |  |
| --- | --- |
| ⚙️ SVILUPPO TECNICO | 📊 BUSINESS & MERCATO |
| • Stress test: simulare 50 richieste concorrenti, misura degradazione | • Revisione pricing finale basata su costi infrastruttura reali |
| • Aggiungere circuit breaker: se il modello è lento, risposta di fallback | • Prepara materiale commerciale: one-pager, deck aggiornato, FAQ |
| • Backup automatico dei dati di sessione e log | • Manda aggiornamento a tutti i contatti fatti nelle settimane precedenti |
| • Containerizzazione con Docker: Dockerfile + docker-compose | • Studia opzioni di finanziamento: bandi AI, angel, bootstrapping |
| • CI/CD base: GitHub Actions per test automatici ad ogni push | • Definisci obiettivo per il mese successivo: revenue, clienti, team |

| SETTIMANA 12 — Lancio e Checkpoint Finale |  |
| --- | --- |
| ⚙️ SVILUPPO TECNICO | 📊 BUSINESS & MERCATO |
| • Deploy completo su server di produzione del primo cliente pilota | • CHECKPOINT FINALE: hai un cliente pagante? Qual è il feedback? |
| • Monitoring in produzione: alert se latenza > soglia o errori > N% | • Scrivi retrospettiva: cosa ha funzionato, cosa cambiare |
| • Onboarding tecnico del cliente: setup, configurazione, test iniziali | • Aggiorna il pitch deck con dati reali dal pilota |
| • Raccogliere metriche reali di utilizzo dalla prima settimana in prod | • Definisci strategia di crescita: 3 clienti nei prossimi 3 mesi? |
| • Pianificare roadmap tecnica trimestre successivo in base ai feedback | • Pianifica il prossimo ciclo di roadmap (Q3 2026) |

✅ DELIVERABLE FINE FASE 3 Tecnico: sistema production-ready, Docker, CI/CD, autenticazione, multi-tenancy, primo deploy cliente Business: primo contratto pilota firmato (o pipeline solida), brand avviato, roadmap Q3 definita

# Note per l'Aggiornamento di questo Documento

Questo documento è pensato per essere una memoria viva del progetto. Caricalo nel contesto di ogni sessione con Claude per ricevere supporto contestuale settimana per settimana.

Come usarlo con Claude

- All'inizio di ogni settimana: carica il documento e di' a Claude 'Siamo alla settimana X, cosa devo fare?'

- A fine settimana: di' a Claude cosa hai fatto e non fatto — aggiornerà il documento

- Se qualcosa non funziona o vuoi cambiare direzione: di' a Claude — aggiornerà la roadmap di conseguenza

- Claude può aiutarti a scrivere il codice per ogni task tecnico settimana per settimana

- Claude può aiutarti a preparare email, pitch, analisi competitive per ogni task di business

Principio guida

La roadmap non è rigida. Se a fine Fase 1 scopri che il verticale legale non risponde, pivota subito. Se un cliente vuole una funzionalità non prevista, mettila in cima. L'obiettivo non è seguire il piano — è arrivare al primo cliente pagante nel modo più veloce e intelligente possibile.

ArgosAI — Roadmap v1.0 — Aprile 2026